ASTRO OBSERVER

GPU Rendering Migration Roadmap

Hybrid Architecture: ModernGL + C++ Performance Modules

Version 1.0  •  Febbraio 2026

Architettura Decisionale Post-Review

# Executive Summary

Astro Observer è un simulatore astronomico con ~26.000 righe Python/Pygame. L’engine fisico e la parte scientifica procedono bene, ma la parte grafica incontra limiti strutturali di fluidità e rendering dovuti all’architettura CPU-only di Pygame.

Questa roadmap definisce il percorso di migrazione verso una pipeline GPU ibrida che mantiene Python come linguaggio primario, introduce ModernGL per il rendering/compositing/effetti, e prevede moduli C++ (pybind11) per la generazione procedurale pesante.

## Principi Architetturali

| Principio | Decisione |
| --- | --- |
| Chi possiede main()? | Python. Il main.py attuale resta l’entry point. |
| Threading model | Single-thread. C++ chiamato sincrono da Python. |
| Rendering engine | ModernGL (OpenGL via Python). Nessun engine C++ custom. |
| Compositing | GPU shader GLSL. Sostituisce catena di pygame.blit(). |
| Generazione contenuti | Python (oggi) → C++ pybind11 (domani). Output: numpy array. |
| Risoluzione interna | 640×360, upscale nearest-neighbor via GPU. |
| Strategia Pygame | Pygame resta per input/audio/events. Perde il rendering. |
| Fallback | Mantenere capacità di rendering software per debug. |

# Architettura Target

Il sistema si organizza in tre strati con responsabilità nette. La comunicazione tra strati avviene esclusivamente tramite numpy array e uniform shader, minimizzando il coupling.

### Strato 1: Python Orchestration

Possiede il main loop, il game state, l’astrofisica, la UI logic, il time control, e tutto il workflow di gioco. Questo strato non cambia nella migrazione.

### Strato 2: Generazione Contenuti

Oggi interamente Python/numpy. Progressivamente migrato a moduli C++ esposti via pybind11. Ogni modulo produce un numpy array RGBA float32 che viene caricato come texture GPU. I moduli candidati alla migrazione C++: nebula generator, starfield sampler, spatial indexing, Milky Way renderer.

### Strato 3: GPU Rendering Pipeline

ModernGL gestisce il rendering completo: ogni layer è una texture GPU, il compositing avviene in shader GLSL, gli effetti post-process (bloom, twinkling, atmospheric scattering, palette mapping) girano sulla GPU a costo vicino a zero.

## Flusso per Frame

| Step | Chi | Cosa | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Python | Aggiorna stato (tempo, camera, visibilità layer) | ~1ms |
| 2 | Python/C++ | Se serve, rigenera layer (nebula, starfield) → numpy | 5–50ms* |
| 3 | ModernGL | Upload texture GPU (solo layer modificati) | <1ms |
| 4 | GPU Shader | Compositing layer + blending modes | <0.1ms |
| 5 | GPU Shader | Post-process: bloom, twinkling, scatter, palette | <0.5ms |
| 6 | GPU Shader | Nearest-neighbor upscale 640×360 → schermo | <0.01ms |

* Step 2 non avviene ogni frame. Le texture persistono sulla GPU e vengono aggiornate solo quando il contenuto cambia (cambio camera, tempo, etc.).

# Layer Stack e Blending

Ogni layer è una texture GPU indipendente con toggle di visibilità, opacità configurabile, e blending mode dedicato. L’ordine di compositing (dal basso verso l’alto):

| # | Layer | Blending | Aggiornamento | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Sky Gradient | Replace | Ogni cambio tempo/location | Gradiente atmosferico |
| 1 | Milky Way | Additive | Ogni cambio camera | Texture pre-computed |
| 2 | Nebulae / DSO | Screen | Su richiesta (raro) | Candidato migrazione C++ |
| 3 | Starfield | Additive | Ogni cambio camera | Candidato migrazione C++ |
| 4 | Planets / Moon / Sun | Alpha | Ogni frame | Oggetti dinamici |
| 5 | Atmosphere / Clouds | Alpha | Ogni cambio meteo | Weather system |
| 6 | Instrument Overlay | Alpha | Su interazione | Telescope/finder view |
| 7 | UI Overlay | Alpha | Su interazione | Menu, HUD, labels |

# Pipeline Effetti Post-Process

Questi effetti sono il motivo principale della migrazione a GPU. Su CPU (Pygame) costerebbero 35–80ms per frame. Su GPU costano complessivamente <1ms. L’ordine di applicazione è critico per la qualità visiva:

| Ordine | Effetto | Shader | Parametri Chiave | Modalità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloom / Glow | Multi-pass gaussian blur | threshold, intensity, radius | Sempre attivo |
| 2 | Twinkling | Per-star temporal modulation | frequenze, ampiezza, fase | Vista cielo |
| 3 | Diffraction Spikes | Directional sampling | spike_length, n_vanes | Vista telescopio |
| 4 | Atmospheric Scattering | Extinction + horizon glow | airmass, horizon_color | Vista cielo |
| 5 | Chromatic Aberration | RGB channel offset | intensity (molto sottile) | Vista telescopio |
| 6 | Vignette | Radial darkening | radius, softness | Opzionale |
| 7 | CCD Noise | Read + shot + pattern noise | gain, exposure, read_noise | Solo imaging mode |
| 8 | Palette Mapping | LUT + Bayer dithering | palette_id, dither_strength | Retro mode |

# Roadmap Sprint per Sprint

## Sprint 15.5 — GPU Proof of Concept

[READY]  Durata stimata: 1 settimana

Obiettivo: Validare che ModernGL + Pygame coesistono e che bloom/twinkling funzionano a 60fps sulla macchina di sviluppo.

- Eseguire il PoC standalone (bloom_poc.py) e verificare 60fps stabili

- Verificare compatibilità OpenGL 3.3 sulla macchina target

- Testare il bridge pygame_bridge.py con una Surface esistente dal progetto

- Documentare eventuali incompatibilità hardware/driver

Deliverable: Demo funzionante con starfield + bloom + twinkling. Go/No-Go per proseguire.

Rischio principale: Driver OpenGL non supportato o performance GPU insufficiente. In quel caso, valutare SDL2_gpu come alternativa.

## Sprint 16 — Finestra OpenGL e Primo Layer

[PLANNED]  Durata stimata: 2 settimane

Obiettivo: Sostituire la finestra Pygame con una finestra OpenGL. Rendere il primo layer (sky gradient) via GPU mantenendo tutto il resto funzionante.

- Modificare la creazione finestra in main.py: aggiungere flag pygame.OPENGL | pygame.DOUBLEBUF

- Inizializzare moderngl.create_context() dal contesto Pygame

- Creare GPURenderPipeline come classe nel progetto (basata sul PoC)

- Implementare LayerBridge per il sky gradient: il renderer Python produce la Surface, il bridge la carica come texture

- Tutti gli altri layer: rendering temporaneo su Surface offscreen, caricamento come texture GPU via bridge

- Verificare che input Pygame (mouse, tastiera) funzioni correttamente con finestra OpenGL

Deliverable: Il gioco funziona con finestra OpenGL. Aspetto visivo identico al pre-migrazione, ma il compositing è su GPU.

Breaking change: pygame.display.get_surface().blit() non funziona più con OPENGL flag. Tutto il rendering deve passare per il pipeline GPU.

## Sprint 17 — Layer System Completo

[PLANNED]  Durata stimata: 2–3 settimane

Obiettivo: Migrare tutti gli 8 layer al sistema GPU. Ogni layer ha blending mode, visibilità, e opacità indipendenti.

- Implementare SceneCompositor con stack di layer configurabile

- Shader compositing con blending modes: alpha, additive, screen, multiply

- Smart update: texture GPU aggiornata solo quando il contenuto del layer cambia (dirty flag)

- Migrare layer uno alla volta: sky → Milky Way → starfield → nebulae → planets → atmosphere → overlays → UI

- Nearest-neighbor upscale alla risoluzione della finestra

Deliverable: Rendering completamente su GPU. Nessun pygame.blit() nel render path. Performance visibilmente migliori.

Milestone: Da questo punto, il budget CPU liberato (~35–80ms/frame) è disponibile per contenuti più ricchi.

## Sprint 18 — Bloom e Twinkling in Produzione

[PLANNED]  Durata stimata: 2 settimane

Obiettivo: Integrare gli effetti post-process principali (bloom e twinkling) nel gioco reale, con parametri calibrati sulle vostre magnitudini stellari.

- Bloom multi-pass: bright extract → gaussian blur H/V → additive combine

- Calibrazione threshold bloom su magnitudini reali (mag < 3 = bloom visibile)

- Twinkling multi-frequenza con ampiezza proporzionale all’airmass (realistico)

- Toggle effetti via UI settings (B per bloom, T per twinkling come nel PoC)

- Performance profiling: verificare che l’intera catena post-process stia sotto 2ms

Deliverable: Primo effetto “wow” visibile. Stelle con bloom e twinkling realistico a 60fps.

## Sprint 19 — Atmospheric Scattering e Palette

[PLANNED]  Durata stimata: 2 settimane

Obiettivo: Aggiungere profondità atmosferica e l’estetica retro DOS/VGA al rendering GPU.

- Shader atmospheric scattering: estinzione per airmass + glow orizzonte

- Integrazione con il physical sky model esistente (parametri da Python → uniform shader)

- Palette mapping shader con Bayer 4×4 dithering (estetica DOS/VGA)

- Sistema palette selezionabili (CGA, EGA, VGA, custom astronomiche)

- Vignette shader per vista telescopio

Deliverable: Il cielo ha profondità atmosferica. Modalità retro con palette + dithering funzionante.

## Sprint 20 — Imaging Mode Effects

[PLANNED]  Durata stimata: 2 settimane

Obiettivo: Effetti specifici per la modalità imaging/telescopio: rumore CCD, diffraction spikes, chromatic aberration.

- CCD noise simulation: read noise + shot noise + fixed pattern (colonna)

- Diffraction spikes per stelle brillanti (4 o 6 vane, configurabile)

- Chromatic aberration ottica (molto sottile, solo ai bordi del campo)

- Smooth zoom shader per transizione sky chart → vista telescopio

Deliverable: Modalità imaging con simulazione ottica realistica. Effetto wow completo.

## Sprint 21+ — Moduli C++ Performance

[FUTURE]  Durata stimata: 3–6 settimane (incrementale)

Obiettivo: Portare i generatori procedurali più pesanti in C++ per liberare ulteriore budget CPU e permettere contenuti più ricchi.

### Modulo 1: Nebula Generator

- Setup progetto CMake + pybind11

- Port del generatore procedurale nebulae Python → C++

- Input: parametri di configurazione. Output: numpy array RGBA float32

- Speedup atteso: 10–50x rispetto a Python/numpy

### Modulo 2: Starfield Sampler

- Spatial indexing (KD-tree) per query veloci di stelle visibili

- LOD management per densità stellare a diversi livelli di zoom

### Modulo 3: Milky Way Renderer

- Generazione texture Milky Way con star clouds, dust lanes, emission

- Pre-computation + cache per evitare rigenerazione ad ogni frame

Nota: Questa fase è opzionale. Se dopo Sprint 20 le performance sono soddisfacenti con la sola GPU pipeline, i moduli C++ possono essere rimandati.

# Timeline Complessiva

| Sprint | Contenuto | Durata | Dipendenze | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.5 | GPU PoC — Validazione | 1 sett. | Nessuna | [READY] |
| 16 | Finestra OpenGL + primo layer | 2 sett. | 15.5 ✔ | [PLANNED] |
| 17 | Layer system completo | 2–3 sett. | 16 ✔ | [PLANNED] |
| 18 | Bloom + twinkling produzione | 2 sett. | 17 ✔ | [PLANNED] |
| 19 | Atmospheric + palette retro | 2 sett. | 18 ✔ | [PLANNED] |
| 20 | Imaging mode effects | 2 sett. | 18 ✔ | [PLANNED] |
| 21+ | C++ performance modules | 3–6 sett. | 17 ✔ | [FUTURE] |

Tempo totale stimato: 11–16 settimane (Sprint 15.5–20). I moduli C++ (Sprint 21+) sono indipendenti e opzionali.

Primo risultato visibile: Sprint 18 (circa settimana 7–8). Stelle con bloom e twinkling realistico a 60fps.

# Strategia di Sviluppo con GitHub Copilot

GitHub Copilot è particolarmente efficace per questo tipo di migrazione. Ecco come sfruttarlo al meglio in ogni fase:

## Dove Copilot eccelle

| Area | Efficacia | Prompt Pattern |
| --- | --- | --- |
| Shader GLSL | Eccellente | "Write a GLSL fragment shader that [effetto specifico] for a pixel-art astronomy sim" |
| Boilerplate ModernGL | Eccellente | "Create a ModernGL framebuffer with [specs] for [scopo]" |
| pybind11 bindings | Eccellente | "Expose this C++ class to Python via pybind11, input/output numpy" |
| CMake configuration | Buono | "CMakeLists.txt for pybind11 module with SDL2 and numpy" |
| numpy ↔ texture | Buono | "Convert pygame.Surface to ModernGL texture via numpy" |
| Port Python → C++ | Buono | Incollare la funzione Python e chiedere "port to C++" |
| Tuning parametri | Limitato | I valori estetici vanno calibrati manualmente |
| Debug cross-language | Limitato | Problemi al boundary Python/C++ richiedono analisi manuale |

## Workflow Consigliato per Sprint

- Definire l’API prima del codice. Scrivi le struct/interfacce (CameraState, TimeState, RenderConfig) come commenti. Copilot genera l’implementazione.

- Uno shader alla volta. Chiedi a Copilot un singolo effetto con parametri chiari. Testa isolato prima di integrare.

- Reference code nel prompt. Quando porti codice Python in C++, includi la funzione originale nel prompt. Copilot mappa numpy → loop C++ molto bene.

- Non fidarti del tuning. Copilot genera valori plausibili per threshold, intensity, etc. Ma il tuning visivo va fatto a occhio sul tuo rendering reale.

# API Boundary: Python ↔ GPU

Le strutture dati che attraversano il confine Python/GPU devono essere definite con precisione. Queste sono le interfacce principali:

### Strutture di Stato (Python → Shader Uniforms)

| Struttura | Campi | Frequenza Update | Destinazione Shader |
| --- | --- | --- | --- |
| CameraState | az, alt, fov, zoom_level | Ogni frame | Tutti i layer shader |
| TimeState | jd, lst, utc_offset, elapsed | Ogni frame | Twinkling, atmosphere |
| RenderConfig | layer_visibility[8], internal_w/h, palette_id | Su interazione | Compositor |
| BloomConfig | enabled, threshold, intensity, radius | Su interazione | Bloom shader |
| AtmoConfig | horizon_y, extinction, horizon_color, sky_brightness | Ogni cambio tempo | Atmospheric shader |

### Strutture Layer (Generatori → GPU Texture)

Ogni generatore (Python o C++) produce un numpy array (H, W, 4) float32, valori in [0, 1], formato RGBA. Questo array viene caricato come texture GPU tramite il LayerBridge. Il canale alpha può essere usato per informazioni aggiuntive (es. fase twinkling per le stelle).

# Rischi e Mitigazioni

| Rischio | Probabilità | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenGL 3.3 non supportato su macchina target | Bassa | Alto | Sprint 15.5 è il go/no-go. Fallback: SDL2_gpu o Vulkan via sokol |
| Pygame OPENGL mode rompe funzionalità esistenti | Media | Medio | Sprint 16 affronta questo. Il bridge permette migrazione graduale |
| Performance texture upload > budget frame | Bassa | Medio | Smart update: upload solo layer dirty. PBO per upload asincrono |
| Complessità shader cresce ingestibile | Media | Basso | Ogni effetto è un pass isolato. Aggiungere/rimuovere è semplice |
| Moduli C++ rallentano il ciclo di sviluppo | Media | Medio | C++ è opzionale e rimandabile. Python resta sempre il fallback |
| Scope creep sugli effetti visivi | Alta | Medio | Sprint rigorosi. Ogni effetto deve essere completato e testato prima di passare al successivo |

# Stack Tecnologico

| Componente | Tecnologia | Versione Minima | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Linguaggio primario | Python | 3.10+ | Game logic, orchestrazione, astrofisica |
| GPU rendering | ModernGL | 5.8+ | OpenGL context, texture, shader, FBO |
| Shading language | GLSL | 330 core | Compositing, post-process, effetti |
| Windowing | Pygame | 2.5+ | Finestra OpenGL, input, audio, events |
| Numeric | NumPy | 1.24+ | Bridge dati tra Python/C++ e GPU |
| C++ bindings | pybind11 | 2.11+ | Espone moduli C++ come extension Python |
| C++ build | CMake | 3.20+ | Build system per moduli C++ |
| C++ standard | C++17 | — | Moduli performance-critical |

# Prossimi Passi Immediati

- Oggi: Eseguire bloom_poc.py sulla macchina di sviluppo. Verificare 60fps e qualità visiva.

- Questa settimana: Testare pygame_bridge.py con una Surface reale dal progetto (es. sky gradient attuale).

- Decisione Go/No-Go: Se il PoC funziona, iniziare Sprint 16. Se no, analizzare il fallback SDL2_gpu.

Fine del documento